by
Mareen, Patrick, Dominik und Max

---
Was wir geschafft haben:
Implementierung der Grundstruktur:
    - Sphärischer Gird
    - Datenstruktur für:
      - Gebäude
      - Kreaturen
    - Kamera- und Maussteuerung
    - Schnittstellen für die GUI

---
Was wir geschafft haben:
Modelle und Animation:
    - Gebäude:
      - Nest
      - Mehrere Böden und Wände

---
Was wir geschafft haben:
Modelle und Animation:
    - Kreaturen:
      - Echsen (Animation)
      - Maden
      - Ritter (Animation)
      - Und noch ein paar halbfertige Minions :-)

---
Was wir geschafft haben:
Spielmechanik:
    - Manövrieren über das Grid
    - Auswahl und Abbruch einer Bau-Option
    - Ziehen eines Radius zur Festlegung eines Raums, sowie das Platzieren des Gebäudes
    - Auswahl eines Zielfeldes, auf welches sich die gespawnte Kreatur hinbewegen soll

---
Was wir machen wollten:
Einen lauffähigen Prototyp:

---
Was wir machen wollten:
Einen lauffähigen Prototyp:
    - Vorhandensein eines Startraums
    - Minions die Befehle entgegennehmen
    - Auswahl und Bau mehrerer Gebäude
    - Einheitenproduktion und -steuerung über mehrere Einheitenarten
    - Gegner-KI
    - Funktionierende Animation
    - „Blancing“

---
Wie wir uns Strukturiert haben:
Underlord
Ästhetik
Mechanik
Max
Patrick
Dominik
Mareen

---
Wie wir uns Strukturiert haben:
Underlord
Ästhetik
Mechanik
Datenstrukturen, u.a. das Grid
sowie die Steuerung der Kamera
Modellierung & Animation
Max
Patrick
Dominik
Mareen

---
Wie wir uns Strukturiert haben:
Underlord
Ästhetik
Mechanik
Datenstrukturen, u.a. das Grid
sowie die Steuerung der Kamera
Modellierung & Animation
Max
Patrick
Dominik
Mareen
Aufbau und
Gebäude-
verwaltung
KI und
Gegner-
verhalten
Kamera,
Partikel,
Animation,
Licht
GUI

---
Wie wir uns Strukturiert haben:
Underlord
Ästhetik
Mechanik
Datenstrukturen, u.a. das Grid
sowie die Steuerung der Kamera
Modellierung & Animation
Max
Max
Patrick
Dominik
Mareen
Ingame
Aufbau und
Gebäude-
verwaltung
KI und
Gegner-
verhalten
Kamera,
Partikel,
Animation,
Licht
GUI

---
Wie wir uns organisiert haben:
Wöchentliche Treffen:
    - Zum direkten Austausch und kleineren Arbeitssitzungen

---
Wie wir uns organisiert haben:
Wöchentliche Treffen:
    - Zum direkten Austausch und kleineren Arbeitssitzungen
Skype und E-Mail:
    - Zur Kommunikation von kleinen, schnellen Änderungen mit hoher Priorität, z.B. Anpassung eines Models

---
Wie wir uns organisiert haben:
Wöchentliche Treffen:
    - Zum direkten Austausch und kleineren Arbeitssitzungen
Skype und E-Mail:
    - Zur Kommunikation von kleinen, schnellen Änderungen mit hoher Priorität, z.B. Anpassung eines Models
Redmine:
    - Zur Ticketverwaltungen ( Leider muss ich da noch mal nach dem Server schauen :-) ...

---
Warum es nicht geklappt hat:
Technische Schwierigkeiten beschränkten sich auf Sachen wie:
    - Unsaubere Auswahl des Grids mit der Maus
    - Fehlerhafte Animation
    - Verwaschene Texturen, wegen falscher Exporteinstellungen

---
Warum es nicht geklappt hat:
Hauptursache war tatsächlich der Mangel an Zeit auf Grund von:
    - Übungen
    - Anderen Projekten
    - Arbeit
    - Veranstaltungen
    - und Besuchen

---
Warum es nicht geklappt hat:
Hauptursache war tatsächlich der Mangel an Zeit auf Grund von:
    - Übungen
    - Anderen Projekten
    - Arbeit
    - Veranstaltungen
    - und Besuchen
Alles in allem hat uns das leider die letzten 3 Wochen ziemlich verhagelt

---
Was wir zum nächsten Meilenstein machen
wollen:
Alle zuvor angesprochenen Punkte in den kommenden 2 Wochen abschließen:
    - D.h. in 2 Wochen soll das Spiel zumindest zu Teilen spielbar sein

---
Was wir zum nächsten Meilenstein machen
wollen:
Alle zuvor angesprochenen Punkte in den kommenden 2 Wochen abschließen:
    - D.h. in 2 Wochen soll das Spiel zumindest zu Teilen spielbar sein
Außerdem geplant für den 10.07 ist:
    - Gegner die dem Spieler das Leben schwer machen
    - Mehr Modelle, Gebäude und Animation
    - Licht, Schatten und Normalmaps
    - Sowie Anlauf des Balancing

---
Vielen Dank für eure
Aufmerksamkeit