by
Patrick, Dominik, Mareen und Max
Meilenstein III

---
Gliederung:
- Was wir geschafft haben
- Was wir noch machen wollten
- Wer was gemacht hat
- Wie wir uns organisiert haben
- Warum es nicht geklappt hat
- Live Demo
- Was wir bis zum nächsten Meilenstein machen wollen

---
Was wir geschafft haben:
Implementierung:
    - Minimap
    - Hotkey-Steuerung
    - KI:
      - Automatisches spawnen von Gegnern und eigenen Kreaturen
      - Gegner-Kreaturen-Erkennung und Kreaturen-Gegner-Erkennung
      - Gegner bewegen sich auf das HQ zu
      - Idlen der Kreaturen

---
Was wir geschafft haben:
Implementierung:
    - Händisches ...
      - abbauen von Wänden
      - aufziehen, mergen und löschen von Räumen
      - platzieren von Nestern

---
Was wir geschafft haben:
Modelle und Animation:
    - Gebäude:
      - HQ
      - Entrance
    - Kreaturen:
      - Minions (Animation)
      - Ameisen
      - Und noch ein paar unfertige Modelle ;-)

---
Was wir noch machen wollten:
Ein funktionierendes Spiel:
    - Vollständige und funktionsfähige GUI
    - KI für die Minions
    - Auswahl und Bau mehrerer, anderer Gebäude
    - Einheitensteuerung über mehrere Einheitenarten
    - „Blancing“

---
Wer was gemacht hat:
    - Patrick:
      - Kreature- und Gegner-KI sowie die Job-Verwaltung der Minions
      - Überarbeitung des Map-Generators
    - Dominik:
      - Hotkey-Steuerung
      - Bausystem und Spawn-Verwaltung
    - Max:
      - Modellierung der Minions und Ameisen
      - Einbinden einer Animation-Model-Klasse
      - Redmine
    - Mareen:
      - Minimap

---
Wie wir uns organisiert haben:
Mehrere, wöchentliche Treffen:
    - Für (sehr) produktive Arbeitsstunden
Skype und E-Mail:
    - Zur Kommunikation von kleinen, schnellen Änderungen mit hoher Priorität, z.B. Anpassung eines Models
- Und endlich auch Redmine !

---
Warum es nicht geklappt hat:
- Technische Schwierigkeiten:
    Unsaubere Speicherverwaltung der Spielobjekte
    - Häufige Logik-Fehler in der KI
    - Fehlerhafte Animation und das Abspiel des falschen Clips
Sonstiges:
    - Komplettausfall des Redmine-Servers

---
Was wir bis zum nächsten Meilenstein machen
wollen:
Interner Meilenstein IV (26.07):
    - Balancing!
    - Komplettieren der Minions-KI
    - Einbinden des HQ- und Entrance-Model
    - Mehrere Räume, wie z.B eine Farm, eine Bibliothek usw.
    - Noch mehr Modelle, Gebäude und Animation :-)
    - Irgendwann dann auch mal Licht, Schatten usw.

---
Vielen Dank für eure
Aufmerksamkeit