Meilenstein 2

Was wir geschaft haben:
- Sphärische Spielwelt
- Datenstruktur für Gebäude und Kreaturen
- Kamera- und Maussteuerung
- Schnittstelle für die GUI
- Erste Modelle und Texturen für Nester, Böden und Wände
- Erste Modelle und Animationen für Kreaturen
- Bewegen in der Spielwelt
- Anlengen von Räumen
- erstes Bauen von Nestern
- Nest Zielposition auswählen

Was wir schaffen wollten:
Einen lauffähigen Prototypen mit:
- Startraum
- Imps
- Bau mehrer Gebäude
- Einheitenproduktion
- mehrer Einheiten
- Gegner-KI
- funktionierende Animation

Aufteilung der Aufgaben:
- Ästetik: Mareen und Max
- Mechanik: Patrick und Dominik

Projektmanagment:
Wöchentliche Treffen und Skype Kontaktgruppe
Redmine noch nicht funktionsfähig

Warum es nicht geklappt hat:
Technische Schwierigkeiten:
- Problematische Mauskolision
- Fehlerhafte Animationen
- Verwaschene Texturen wegen fehlerhafter Exporteinstellung

Zeitmangel aufgrund von:
- Übungen
- andere Projekte
- Arbeit
- Veranstaltungen

Was wir zum nächsten Meilenstein machen wollen:
- alles was noch nciht fertig war
- zusätzliche Modelle
- Licht, Schatten und Normalmaps
- Anfang des Balancings

Meilenstein 3

Was wir geschaft haben:
- Minimap
- Hotkey-Steuerung
- Spawnen von Gegnern und eigenen Kreaturen
- Feinderkennung der Kreaturne und Gegner
- Wegfindung der Kreaturne und Gegner
- Löschen von Wänden
- Erstellen, Vereinen und Löschen von Räumen
- Platzieren von Nestern
Modell und Animationen für:
- HQ
- Eingang
- Ritter
- Ameisen
- Imps

Was wir schaffen wollten:
Ein funktionierendes Spiel mit:
- Vollstandiger GUI
- Imp-KI
- Mehr Gebäude
- Mehr Einheiten
- Balancing

Aufteilung der Aufgaben:
Patrick: Ki und Mapgenerator
Dominik: Hokey-Steuerung, Bausystem und Spawnverwaltung
Max: Modelle und Animationen für Imps und Ameisen
Mareen: Minimap

Projektmanagment:
- Mehrer wöchentliche Arbeitstreffen.
- Skype und Email
- Redmine

Warum es nicht geklappt hat:
Technische Schwierigkeiten:
- Unsaubere Verwalung der Spielobjekte
- KI Logik-Fehler
- Fehlerhafte Animationen
- Komplettausfall des Redmineservers

Was wir zum nächsten Meilenstein (27.6) machen wollen:
- Balancing
- Imp-KI
- Mehr Gebäudertypen
- Licht und Schatten