Abschlusspräsentation
- 3D Softwareprojekt -

---
Gliederung
- Spielprinzip
- Projektmanagement
  - Zielsetzung
  - Aufgabenverteilung
  - Meilensteine I bis VI
- Technische Umsetzung
- Fazit
- Demo

---
Spielprinzip
- Hexagonbasiertes 3D-Strategiespiel
- Dungeon bauen
- Heldenwellen abwehren
- Spielende
- Highscore

---
Projektmanagement
- Zielsetzung:
  - Lauffähiges Spiel
  - Referenz
  - Gute Note
- Aufgabenverteilung:
  - Dominik: Daten- und Verwaltungsstrukturen
  - Patrick: Logik
  - Max: Animation und Darstellung

---
Projektmanagement
- Meilenstein I (22.05):
  - Vorstellung des TDD
  - Organisatorische Aufbauarbeit:
    - Austausch von Skype und Emialdaten
    - Einrichten eines Redmine-Servers
    - Termin für wöchentliche Treffen finden
  - Erste Tests mit Hexagonfeldern und Mausselektion
  - Einarbeitung in XNA-Animation

---
Projektmanagement
Meilenstein II (12.06):
  - Patrick und Dominik:
    - Hexagon-, Room- und Map-Klasse sowie erste Nest- und Creature-Klasse
    - Maggenerators (Patrick)
    - Tastatur- und Maussteuerung (Dominik)
    - Interaction-Klasse (Dominik)
  - Max:
    - Grundstrukutr des Animationsystems
    - Überarbeitung und Einbindung der Modelle
  - Mareen:
    - Modellierung des Ameisen-Nests
  - Probleme:
    - Nicht alles was geplant war konnte umgestzt werden
    - Technische Schwierigkeiten bei Aufsetzung des Redmine-Servers

---
Projektmanagement
Meilenstein III (10.07):
  - Patrick:
    - Creature-AI und Imp-AI-Klasse (noch ohne Jobsystem)
  - Dominik:
    - Erweiterung der Interaction-Klasse um u.a. Hotkey-Steuerung
  - Max:
    - Anpassung des Animationsystems
    - Modellierung einiger Gebäude, Imps und Helden
  - Mareen:
    - Minimap
  - Probleme:
    - Wieder konnte nicht alles erreicht werden
    - Mareens Projektbeiteiligung nahm ab

---
Projektmanagement
Meilenstein IV (25.07):
  - Patrick und Dominik:
    - Erstes Balacing
    - Beginn mit GUIElements-Klasse (Dominik)
    - Fertigstellung der AI-Klasse (Patrick)
  - Max:
    - Komplettierung und Einbindung der Modelle
    - Überarbeitung des Helden-Modells
  - Probleme:
    - Umorganistaion und Verteilung der Aufgabe nach Mareens Ausscheiden
    - Radikale Kürzung des Spielumfangs

---
Projektmanagement
Meilenstein V (15.08):
  - Patrick:
    - Überarbeitung der Minimap
    - Spell-Klasse
  - Dominik:
    - Erstellung der GUI-Klasse
    - Fertigstellung der Upgrade-Klasse
  - Max:
    - Vollständige Verbindung der Animationslogik mit der AI-System
    - Einfaches Beleuchtungsystem
  - Probleme:
    - Flacker des Spiel-Screens

---
Projektmanagement
Meilenstein VI (06.09 eigentlich 02.09):
  - Patrick und Dominik:
    - Finale Balancing-Phase
    - Implementierung der Wavecontroller- und der Player-Klasse (Patrick)
    - Fertigstellung der GUI und Einbettung der Hilfstexte (Dominik)
  - Max:
    - Fertigstellung sämtlicher GUI-Grafiken
    - Erstellung des Feuerball-Modells
  - Probleme:
    - Flacker des Spiel-Screens

---
Projektmanagement
Meilenstein VI (06.09 eigentlich 02.09):
  - Patrick und Dominik:
    - Finale Balancing-Phase
    - Implementierung der Wavecontroller- und der Player-Klasse (Patrick)
    - Fertigstellung der GUI und Einbettung der Hilfstexte (Dominik)
  - Max:
    - Fertigstellung sämtlicher GUI-Grafiken
    - Erstellung des Feuerball-Modells
  - Probleme:
    - Maxs kranheitsbedingter Ausfall auf Grund einer schweren Lebensmittelvergiftung
    - Zeitliche Schwirigkeiten und Abstimmungsprobleme
    - Kleinere Unsauberkeiten am Ende

---
Projektmanagement
- Meilenstein I (22.05):
  - Vorstellung des TDD
  - Organisatorische Aufbauarbeit
  - Erste Tests mit Hexagonfeldern und Mausselektion
  - Einarbeitung in XNA-Animation
- Meilenstein II (12.06):
  - Patrick und Dominik: Implementierung der Hexagon-, Room- und Map-Klasse sowie erste Nest- und Creature-Klasse
  - Patrick: Maggenerators
  - Dominik: Interaction-Klasse
  - Max: Grundstrukutr des Animationsystems
  - Mareen:
  - Probleme:

---
Technische Umsetzung
- Grundlegende Datenstrukturen:
  - Hexagon-Klasse:
    - Zentrales Datenelement
    - Kennt Nachbarn

---
- Grundlegende Datenstrukturen:
  - Hexagon-Klasse:
    - Zentrales Datenelement
    - Kennt Nachbarn
  - Map-Klasse:
    - Torusartige Struktur
    - Zentrales Verwaltungselement
    - Mapgenerator

---
- Grundlegende Datenstrukturen:
  - Hexagon-Klasse:
    - Zentrales Datenelement
    - Kennt Nachbarn
  - Map-Klasse:
    - Torusartige Struktur
    - Zentrales Verwaltungselement
    - Mapgenerator
  - Thing-Klasse:
    - Objekt auf Hexagon
    - Verschiedene Typen

---
Spiellogik:
  - Interaction-Klasse:
    - Behandlung von Spielereingaben
    - Gamestates

---
Spiellogik:
  - Interaction-Klasse:
    - Behandlung von Spielereingaben
    - Gamestates
  - AI-Klasse:
    - Imp- und Creature-AI
    - Imp-Jobsystem
    - Freund/Feinderkennung
    - Wegeberechnung

---
- Spiellogik:
  - Jobsystem:
    - 6 Jobtypen
    - 3 Listen/Queues in Map
    - Automatisches Aufschieben
    - Verwendung durch AI

---
  - Thing-Klasse:
    - Objekt auf Hexagon
    - Verschiedene Typen
- Spiellogik:
  - Interaction-Klasse:
    - Behandlung von Spielereingaben
    - Gamestates

---
  - AI-Klasse:
    - Imp- und Creature-AI
    - Imp-Jobsystem
    - Freund/Feinderkennung
    - Wegeberechnung
  - Jobsystem:
    - 6 Jobtypen
    - 3 Listen/Queues in Map
    - Automatisches Aufschieben
    - Verwendung durch AI

---
- Darstellung:
  - BasicModel:
    - Kapselt statische Modelle ( z.B. Wände, Nester) und erweitert diese um Update- und Draw-Methode
    - Draw arbeitet mit standardisierten XNA-BasicEffect
  - CharacterModel:
    - Ableitung aus der BasicModel-Klasse
    - Kapselt dynamische Modelle mit Animationsdaten (z.B Imps)
    - Implementiert die ClipPlayer-Klasse zur Realisierung der Animation
    - Draw arbeitet mit:
      - BasicEffect (statischen Modelteil)
      - SkinnedEffect (dynamischen Modelteil)

---
- Animation:
  Animationsystem stetzt sich aus folgenden Klassen zusammen:
    - Animation-Import-Pipeline-Klasse:
    - Kernstück des Animationsystems
    - Importierung der Skelett-Animationsdaten aus Import-Model
    - Ableitung der ModelProcessing-Pipeline
    - Clip-Klasse:
    - Datenstrutur zum Speichern der importieren Animationsdaten (Keyframes und Bone-Objekte im Model)
    - ClipPlayer-Klasse:
    - Spielt den Clip ab
    - Clip-Position bestimmt Zeitpunkt im Clip und damit 2 Keyframes
    - Lineare Interpolation dieser liefert Orentierungsmatrix für Model-Bones

---
- Darstellung und Animation:

---
Beleuchtungsystem:
  - Kein eigener Shader
  - Stattdessen Verwendung der BasicEffect-Klasse
  - Nachteil: Kein modelübergreifenden Lichteffekt
  - Funktionsweise ähnlich wie additive Farbmischung, d.h. auf alle Nachbarn wird specularer Lichtanteil aufaddiert

---
- Animationsystem:
  - Importierung der Skelett-Animationsdaten mittels eigener
    Model-Import-Pipeline
    - Clip-Klasse:
      - Einfache Datenstrutur zum Speichern der importieren Animationsdaten (Keyframes und Bone-Objekte im Model)
    - ClipPlayer-Klasse:
      - Spielt den Clip ab
      - Clip-Position bestimmt Zeitpunkt im Clip und damit 2 Keyframes
      - Lineare Interpolation dieser liefert Orentierungsmatrix für Model-Bones

---
- Animationsystem:
    - CharacterModel-Klasse:
      - Wrapper für Clip-, ClipPlayer- und Model-Klasse
      - Enhält das mit Animation-Import-Pipeline geladene Model

---
- Animationsystem:
    - - Kernstück des Animationsystems
      - Ableitung der ModelProcessing-Pipeline
      - Funktionsweise:
      - Ersetze BasicEffect mit SkinnedEffect
      - Importiere Skelettdaten (Bones)
      - Lade Standardmodel
      - Importiere Animationsdaten (Keyframes
        mit Orientierung und Bone)
      - Speichere alle zusätzlich Daten im
        Model

---
- Beleuchtungssystem:
  - Kein eigener Shader
  - Stattdessen verwendung der BasicEffect-Klasse
  - Nachteil: Kein modelübergreifenden Lichteffekt
  - Funktionsweise ähnlich wie additive Farbmischung, d.h. auf alle Nachbarn wird specularer Lichtanteil aufaddiert

---
- GUI-System:
  - Grafische Abbildung der Gamestates auf BasicGUI-Klassen
  - BasicGUI-Klassen bestehen aus schichtweise angeordneten Textfeldern, Grafiken und Schaltflächen
  - Komponenten sind als GUIElement implementiert und enhalten eigentliche Logik (Einfliegen, Einblenden, Button-Verhalten, usw.)
  - Aufbau des StartMenu:

---
Fazit
- Arbeitsaufwand unterschätzt
- Ausscheiden eines Teammitglieds
- Technische Probleme mit Redmine-Server
- Krankheitsbedingter Ausfall
- Kernelemente vollständig
- Lauffähiges Spiel
- Zufriedenstellendes Ergebnis

---
Spieldemo

---
Abschlusspräsentation
- 3D Softwareprojekt -